自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：北部产业园信息化管理系统

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间: 2019年1月10日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款行政单位。。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

北部产业园标准厂房落地的劳动密集型企业50余家，职工人数较多、且流动性较大，亟需提升政府对入园企业及职工信息化管理水平，推进北部产业园就业稳工工作，特制作北部产业园信息化管理系统。主要达到如下四个方面的目标：一是简化职工流动性统计，将各县、各乡镇、街道人员每日清点汇总，直观了解人员动态。二是是政策、事项发布，及时将优惠政策、项目资金申报及园区各类会议、会务事项发布，缩短入园企业获得信息时间，强化联动性。三是提升物业服务，将入园企业应缴的水、电、暖等费用情况及时公示，收缴，减少入园企业缴费环节；四是其他功能，可将银行放贷与企业需求建立关联，并逐步开放产品发布、流通信息等环节。

2、项目基本性质

新增项目。

3、项目用途及范围

# 用于制作北部产业园信息化管理系统来提升政府对入园企业及职工信息化管理水平，推进北部产业园就业稳工工作。用于北部产业园标准厂房入园企业的职工流动性统计的简化，将各县、各乡镇、街道人员每日清点汇总，直观了解人员动态；用于政策、事项发布，及时将优惠政策、项目资金申报及园区各类会议、会务事项发布，缩短入园企业获得信息时间，强化联动性。用于提升物业服务，将入园企业应缴的水、电、暖等费用情况及时公示，收缴，减少入园企业缴费环节；用于其他功能，例如将银行放贷与企业需求建立关联，逐步开放产品发布、流通信息等环节。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

北部产业园信息化管理系统预算安排总额为30万元，其中财政资金30万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金30万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金0元，预算执行率0%;

本项目未执行。

# （三）项目资金管理情况分析

上述资金管理办法是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目未实施，不存在项目投标情况。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

本项目未完成拨付。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，全未完成。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 本项目未执行。主要原因是2018年2月开始北部产业园就业稳工工作有了较大调整。喀什经济开发区管委会成立“开发区就业稳工专班”，纳入开发区发促局、开发区公共事务局、开发区规土局及喀什市人社局等部门工作人员，并对北部产业园就业稳工工作重新制定分工方案。其中由喀什市人社局主要负责入园职工考勤统计、生产效益、工资发放、职工思想教育、就业等工作。喀什市人社局为了更加便捷、快速推进北部产业园就业稳工工作租用（费用由喀什市人社局承担）“钉钉”APP软件来开展考勤统计、生产效益、工资发放、就业等工作。基本满足目前北部产业园就业稳工工作需求，实现了考勤智能统计、快速处理稳工数据等。为经济高效使用财政资金，拟未实施“北部产业园信息化管理系统”项目。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

建议本项目预算资金调整至其他项目。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

预算项目的列支事前开展调研论证，项目可不可行、适不适合，是否存在更加经济高效的项目代替所列项目，严格把关预算项目的申报。

# （三）其他

无。

# 六、项目评价工作情况

本项目未执行。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》