自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：深圳产业园规划展示厅项目

实施单位（公章）：喀什特区深喀科技创新服务中心

主管部门（公章）：发展改革和经济促进局

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年3月

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属行政单位。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：确保展厅全面展示深圳产业园建设和产业发展成果，为企业发展展示发展成果提供展示平台，同时作为开发区招商宣传平台。

阶段性目标：项目建成后满足来访深圳产业园的领导和企业全方面观摩了解开发区产业发展的基本需求。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：建设内容是展区面积384平米、接待区面积92平米、控制区面积32平米和公共区面积192平米，建成声、光、电、多媒体形式布展等。

涉及范围：空港产业物流区。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资200万元，84.61万元余款未支付；属于专项援疆资金；本单位没有配套资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

援疆资金。合同总额为200万元，主要用于深圳产业园规划展示厅项目。

- 项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备项目前期费使用方案，确定前期项目的建设内容及资金投入，经本级主管领导审批后，报管委会会议研究，会议研究确定后按照会议纪要确定内容进行规划或可行性研究报告编制；

2、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关规定进行服务采购；

3、委托招标代理公司启动招标流程，与编制单位签订合同，按照合同进度进行付款；

4、编制单位提交成果后，报管委会层面进行初审，听取管委会意见进行成果修改，修改完成后经过审议确定提交正式成果，然后进行项目工作开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

30万以上的项目通过公开招标的形式进行采购，30万以下通过其他形式进行采购；验收方式按照项目实际是否通过专家评审和获得发改部门审批作为项目验收的直观依据。

- 项目管理情况分析

项目管理制度建设：

严格按照政府采购程序完成采购。

日常检查监督管理：

1、强化对政府采购资金预算管理。首先，把政府采购作为一个独立的内容纳入财政预算编制范畴，支出项目要细化到政府集中采购目录。

2、强化政府采购资金使用管理。采购单位将全年的采购计划申报到财政部门(采购中心)，再通过必要的审批程序，由财政部门下达采购计划，具体采购由政府采购中心组织实施，采购单位加强验收和质量关。

3、强化政府采购资金结算管理。对于招标方式取得的货物、工程以及服务等大额采购，采取分期付款方式的一定要掌握全部资料，完善必备手续，加大事前控管，事后监督的力度。

4、审核以项目的使用功能、建设内容、规模、标准、方案及投资估算为重点。主要包括下列内容：

（一）项目建设的必要性是否符合国家有关政策和规定；

（二）项目建设内容、规模是否符合开发区长期建设规划；

（三）项目建设的基础条件、环境因素条件是否具备，能否保证项目实施；

（四）项目的设计方案是否满足功能、内容、规模、标准的要求，设备选型是否合理、可行，技术方案是否安全、经济适用；

（五）投资估算编制内容是否完整，编制依据是否合理、准确；

（六）资金来源是否可靠，资金筹措方案是否可行；

（七）项目组织管理与实施方案是否合理，是否符合项目主管部门的要求；

（八）项目的经济效益、社会效益、生态环境影响分析是否合理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：项目总成本84.61万元。

效率性：项目按时竣工，验收合格率100%。

效益性：促进对本地区招商引资工作，强化对本地区形象的宣传，满足本地区招商引资工作需要。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对开发区未来10年的发展思路、投资环境的、优先推进项目、需求政策进行全面的分析论证 ，保证项目获批，争取政策、资金支持。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在问题及建议：

该部分内容已在“后续工作计划”中具体体现，不再赘述。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，采购明细。本项目如期完成了部门年度规划，项目实施进展顺利。综合评价来看，本项目的实施结果为优。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》