自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：项目前期费

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 3月 1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款行政单位。。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：根据《喀什经济开发区2018年政府投资项目计划》，2018年度项目前期费为1000万元主要用于社区发展建设规划、喀什地区路空一体化建设可行性研究报告、建设方案编制项目，喀什经济开发区电子信息产业发展规划编制等重点项目前期，目标完成发展建设规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等工作，保障项目顺利实施，争取上级支持资金。

阶段性目标：完成发展建设规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等工作，保障项目顺利实施，争取上级支持资金。

项目基本性质：新增项目

项目用途及范围：主要用于社区发展建设规划、喀什地区路空一体化建设可行性研究报告、建设方案编制项目发展建设规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，发促局该项目共投入1000万元，其中财政资金1000万元，2018年实际收到预算资金1000万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金330.39万元，预算执行率为33.04%。主要用于发展建设规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等。

从实际资金使用效果来看，完成了发展规划、项目规划，可行性研究报告等前期工作，可以掌握项目重点环节、工作程序和基本要求，可以提高项目前期工作效率，促进项目加快审批和开工建设，对促进对地投资和经济发展有重要现实意义。

整体上看，实现该项目资金的使用达到了预期目标。

- 项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备项目前期费使用方案，确定前期项目的建设内容及资金投入，经本级主管领导审批后，报管委会会议研究，会议研究确定后按照会议纪要确定内容进行规划或可行性研究报告编制；

2、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关规定进行服务采购；

3、委托招标代理公司启动招标流程，与编制单位签订合同，按照合同进度进行付款；

4、编制单位提交成果后，报管委会层面进行初审，听取管委会意见进行成果修改，修改完成后经过审议确定提交正式成果，然后进行项目工作开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

30万以上的项目通过公开招标的形式进行采购，30万以下通过其他形式进行采购；验收方式按照项目实际是否通过专家评审和获得发改部门审批作为项目验收的直观依据。

- 项目管理情况分析

项目管理制度建设：

严格按照政府采购程序完成采购。

日常检查监督管理：

1、强化对政府采购资金预算管理。首先，把政府采购作为一个独立的内容纳入财政预算编制范畴，支出项目要细化到政府集中采购目录。

2、强化政府采购资金使用管理。采购单位将全年的采购计划申报到财政部门(采购中心)，再通过必要的审批程序，由财政部门下达采购计划，具体采购由政府采购中心组织实施，采购单位加强验收和质量关。

3、强化政府采购资金结算管理。对于招标方式取得的货物、工程以及服务等大额采购，采取分期付款方式的一定要掌握全部资料，完善必备手续，加大事前控管，事后监督的力度。

4、尊重基本建设规律，尊重基本程序，坚持深化前期工作，规范管理过程，加强事后监督，在注重程序规范的同时不影响效率的提高。

5、保证质量、控制工期、节约投资、保持廉洁，即达到质量、安全、工期、投资、廉洁“五控制”目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为84.62%。

经济性：从资源配置的角度衡量项目的价值，使项目实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面。

效率性：项目启动后及时完成可行性研究报告和规划编制。

效益性：提前对项目产生的政治体制、方针政策、经济结构、法律道德及社会性等进行分析预判，避免产生影响。对投资环境的各种要素进行全面的分析论证 ，保证项目获批，争取资金支持。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对投资环境的各种要素进行全面的分析论证 ，保证项目获批，争取资金支持。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在的问题。无

# 建议。无

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，采购明细。完成了《喀什经济开发区长安试验区发展建设规划》，合同价398万元，已支付330.39万元，对北部长安试验区的国际定位、功能定位、形象定位等做出精准研判，对今后的发展起到引领作用；对区域综合交通、产业发展现状、土地使用情况等进行评价，提出合理的规划思路；对试验区产城融合发展、人居环境、产业发展、土地使用、生态保护、公共服务设施配套、基础设施建设等制定科学、合理的方案；《喀什经济开发区电子信息产业发展规划编制》，合同价39.95万，已支付11.985万，已完成初稿编制，对喀什电子信息产业发展现状、成熟经验、面临的机遇和挑战、发展举措、政策需求等提出建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》