自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：原车管所区域及深圳产业园标准厂房一期区域绿化养护服务费项目

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 3月 1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属行政单位。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：第一是种植区域为一期标准厂房内部及外围环状区域，共计种植树木4677棵（含草坪），并进行养护；第二是绿化种植及养护范围：空港中路南侧及原车管所练车场周边树木约9000株，并进行养护。

阶段性目标：完成一期标准厂房内部及外围环状区域和空港中路南侧及原车管所练车场周边区域的13677棵树木浇水（水，电费由业主承担），松土，除杂草 ，病虫害防治，施肥，维护，对树木的支撑，修剪等。

项目基本性质：本项目性质为新增项目。

用途和主要内容：主要用于一期标准厂房内部及外围环状区域和空港中路南侧及原车管所练车场周边区域的13677棵树木浇水（水，电费由业主承担），松土，除杂草 ，病虫害防治，施肥，维护，对树木的支撑，修剪等产生的园林绿化养护管理

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，发促局该项目共投入30万元，属于财政资金；本单位没有自筹资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目严格按照《园林树木养护管理技术措施及要求》执行。主要包括浇水（水，电费由业主承担），松土，除杂草 ，病虫害防治，施肥，维护，对树木的支撑，修剪等。要求如下：

一是修剪：根据各类植物的生长特点，立地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。二是施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于1次农家肥，2次复合肥，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。三是除草：各类绿地，树穴，绿带要结合松土及时清理各类杂草。四是抹芽：主要用于乔木，大型灌水，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。五是防虫害：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。六是抗旱、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。要做好加固，排涝抢险工作，防止植物受损。

整体上看，实现该项目资金的使用达到了预期目标。

- 项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、根据《园林绿化种植工程施工技术操作规程》及《绿地养护考核细则及评分标准》和每月主要工作及技术要求，积极主动保质保量完成绿化养护工作，接收并主动配合行业管理部门的检查，同时对养护范围之外的突击性，突发性工作。

2、应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送，因养护管理不善而损坏的植物，设施应负责及时补植和修复。

3、必须重视生产，确保全年不出安全责任事故。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目用于政府购买服务性质的园林绿化养护管理，由承担园林绿化养护管理服务方开展项目，不涉及招投标行为；验收方式按照项目实际开展是否按照既定合同严格执行，实际通过项目实施的成果总结汇报中的内容作为项目验收的直观依据。

- 项目管理情况分析

项目管理制度建设：

- 严格监督项目实施过程，规范化实施流程，保障项目费用严格用于“园林绿化养护管理”项目的开展；

- 对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用按照票据、凭证所注明的实际发生费用予以报销。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

经济性：有效提高环境舒适度，提振投资者信心。

效率性：种植及养护及时率100%。

效益性：提升政府形象，达到绿化目标。环境得以提升，有效形成绿化，树木存活率达到100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、增加该类型项目资金投入，提升项目开展实际次数频率，扩大项目开展实际效果及后续影响；

2、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体合同，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在问题及建议：

无。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，本次评价通过资料审核、数据分析等方式，全面了解“园林绿化养护管理”项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》