自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：更换比什凯克商贸工作站上下水管道及线路维修

实施单位（公章）：喀什驻外商贸联络处

主管部门（公章）：喀什经济开发区管委会

项目负责人（签章）：安国东

填报时间：2019 年 3 月 12 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什驻外商贸联络处是2017年二月整体划转到喀什经济开发区的。副县级事业单位，编制10人，副县级1人，科级3人，工勤人员1人；内设机构办公室和3个境外商贸工作站；现有在职工作人员3人。

主要职能：加强与住在国政府部门、商会、华人华侨商会等联络；收集反馈国外经济信息；宣传推介我区优惠政策、名优特产品、对外经济合作项目等信息；发挥沟通联络和窗口作用，为国内外客商提供政策、业务咨询服务；全面负责、统筹协调3个驻外工作站工作；完成上级交办的其他工作任务。

根据喀党编委（2016）2号文件精神，喀什经济开发区党工委于2018年7月3日以（喀经开阅[2018]11号文——喀什经济开发区主任办公会议纪要）的形式，同意增设巴基斯坦伊斯兰堡、塔吉克斯坦杜尚别2个境外商贸工作站。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 比什凯克商贸工作站房屋面积602平方米，24个房间，更换上下水管道及电路维修，避免安全隐患，确保喀什驻外商贸联络处全盘工作得以正常开展，充分发挥喀什驻外商贸联络处境外商贸工作站的沟通联络和窗口作用。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

- 确保喀什驻外商贸联络处全盘工作得以正常开展，充分发挥喀什驻外商贸联络处境外商贸工作站的沟通联络和窗口作用。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算安排总额为15万元，其中财政资金15万元，2018年实际收到预算资金15万元。

- 项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金0万元，预算执行率为0%。因工作人员受到出入境指标限制，始终无法出入境，项目未执行，从而使此项目无限期搁浅。

（三）项目资金管理情况分析

全部来自财政拨款，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目用于消除安全隐患，保障驻外商贸联络处比什凯克商贸工作站工作正常运转，由本部门提交实施方案和预算报告，由开发区党工委会议通过。

（二）项目管理情况分析

由于该项目未实施，从而未进行跟踪管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中已完成三级指标0个，指标完成率为0%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目未实施。

- 项目绩效目标未完成原因分析

由于自治区外办对因公出国人员的严格限制，导至项目无法实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强项目可行性研究和预算管理；加强对社会大环境的把控。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题与建议：

急需补充工作人员 ，重视人才培养；开发区与自治区外办对接解决因公出国人员的指标。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算和决算，结合单位实际情况和现有资料作出上述自评报告。

- 附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》